BRA AMBIENTES

GRUPO BRTELECOM

CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA

Automação Residencial · Sonorização Ambiente · Segurança Eletrônica · Rede Estruturada

{#unidade}Contrato referente a unidade {unidade}{/unidade}

Nº do Contrato: {numero}

Cliente: {cliente_nome}

I. DAS PARTES

FORNECEDORA: Brtelecom Comércio e Serviços Integrados LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresária, inscrita sob o CNPJ 07.787.973/0001-61, com sede na Rua Nossa Senhora de Fátima, 166, Bairro Nova Paulínia, na cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, CEP 13.140-313, doravante denominada, simplesmente, FORNECEDORA.

Representante legal: {rep_nome}, empresário, inscrito no CPF sob o nº {rep_cpf}, portador do RG nº {rep_rg}, residente e domiciliado na {rep_endereco}.

CLIENTE:

Nome completo: {cliente_nome}

CPF/CNPJ: {cliente_documento}

Data de nascimento: {cliente_nascimento}

Endereço: {cliente_endereco}

Doravante denominada, simplesmente, CLIENTE, quando referidas em conjunto FORNECEDORA e CLIENTE serão denominadas PARTES.

II. DO OBJETO

A FORNECEDORA se obriga a fornecer à CLIENTE os projetos de automação, sonorização ambiente, segurança eletrônica e rede estruturada cujas características encontram-se descritas neste instrumento e em seus anexos, doravante denominados, simplesmente, SISTEMA. A FORNECEDORA compromete-se, ainda, a elaborar o respectivo Projeto Executivo e a prestar os serviços de instalação e consultoria técnica necessários à sua implantação.

II.I. Composição do Sistema

O SISTEMA é composto pelos itens e quantidades especificados no(s) orçamento(s) anexo(s) a este contrato, com valores expressos em moeda corrente nacional, os quais servem de referência para a composição do preço final. Estão inclusos os serviços de instalação, configuração e os respectivos acessórios necessários à funcionalidade do SISTEMA. A proposta anexa relaciona a totalidade dos equipamentos e acessórios acordados com a CLIENTE.

II.II. Itens Não Integrantes do Sistema

- Instalação de toda a tubulação (conduítes), fiação elétrica, caixas de parede 4x2 e/ou 4x4, fornecimento de pulsadores, tomadas e demais adequações civis e elétricas necessárias à instalação do SISTEMA.

- Fornecimento de equipamentos ativos e passivos e acessórios que não estejam relacionados na proposta anexa e que sejam necessários à conclusão do projeto, quando não contemplados neste contrato.

- Em situações de retrofit, eventuais cortes de acesso no gesso, bem como seu fechamento e pintura, ficam sob responsabilidade e às expensas da CLIENTE.

III. DA FORMA DE PAGAMENTO

O preço total de venda do SISTEMA, incluída a instalação, é de {valor_total} ({valor_extenso}), já contabilizado eventual desconto concedido durante a negociação, a ser pago pela CLIENTE conforme condições abaixo:

| Condição | Valor | Vencimento |
| --- | --- | --- |
| {#condicoes}{condicao} | {valor} | {vencimento}{/condicoes} |

Forma de recebimento: {forma_recebimento}.

IV. DO PRAZO DE ENTREGA

A partir do momento em que a obra alcançar estágio de desenvolvimento que permita a devida instalação, a CLIENTE deverá solicitar, por escrito, à FORNECEDORA a instalação do SISTEMA. A FORNECEDORA acompanhará de perto o desenvolvimento da obra, procedendo à instalação dos equipamentos ao final de cada etapa concluída, e manterá a CLIENTE informada sobre as próximas etapas por meio de cronograma atualizado periodicamente.

Cronograma-base de atividades:

| # | Etapa | Prazo estimado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elaboração de Projeto de Tubulação | 5 dias |
| 2 | Elaboração de Projeto de Cabeamento | 5 dias após o término do Projeto de Tubulação |
| 3 | Entrega da caixa do Quadro de Automação | 15 dias após apresentação dos projetos na obra e definição do local do Quadro |
| 4 | Passagem do cabeamento de som ambiente | 4 dias após término da instalação da tubulação e infraestrutura |
| 5 | Conferência da passagem de cabos de rede, pulsadores, ar-condicionado e antena Wi-Fi | 2 dias após término da passagem dos cabos |
| 6 | Cortes das caixas de som do teto | 3 dias após 100% da instalação da iluminação de teto |
| 7 | Conferência da iluminação para produção do Quadro de Automação | 2 dias após 90% da instalação da iluminação |
| 8 | Instalação dos emissores de IR nos ares-condicionados | 2 dias após 90% da instalação da iluminação |
| 9 | Produção do Quadro de Automação | 3 dias após conferência da iluminação |
| 10 | Instalação do Quadro de Automação e montagem dos pulsadores | 4 dias após conferência da iluminação e produção do Quadro |
| 11 | Instalação das caixas de som de teto | 1 dia após cortes no teto e ambientes limpos |
| 12 | Instalação do rack de redes e equipamentos (câmeras, Wi-Fi, interfones, pontos de rede, amplificadores, controladora) | 10 dias após conferência da iluminação; link de internet a ser contratado pela CLIENTE |
| 13 | Programação e ajustes finos dos equipamentos de automação | 3 dias após instalação dos equipamentos de rede |
| 14 | Entrega e instruções de uso ao cliente | 1 dia após término das atividades anteriores |

O cronograma acima é referencial e será ajustado conforme o andamento efetivo da obra, mediante comunicação prévia à CLIENTE.

V. DA GARANTIA

A garantia dos equipamentos eletrônicos integrantes do SISTEMA segue o prazo estabelecido pelo respectivo fabricante, sendo de 24 (vinte e quatro) meses o prazo padrão oferecido. A FORNECEDORA é responsável pela intermediação entre o fabricante e a CLIENTE, bem como pela garantia e pelo funcionamento dos equipamentos fornecidos.

Estão excluídos da garantia os eventos decorrentes de ações da natureza (raios, chuvas, vendavais, infiltração de água), uso de produtos de limpeza inadequados, curtos-circuitos ou manuseio e utilização incorretos do SISTEMA. A garantia será integralmente perdida caso haja intervenção técnica realizada por agente não autorizado pelo respectivo fabricante.

VI. DA ALTERAÇÃO DO PROJETO

Caso a CLIENTE deseje realizar qualquer alteração no projeto original, deverá comunicar sua intenção à FORNECEDORA, por escrito. Sendo tecnicamente viável a adequação do SISTEMA às modificações pretendidas, a FORNECEDORA elaborará novo orçamento que, uma vez aprovado pela CLIENTE, passará a reger as condições contratadas em substituição às anteriores.

VII. DOS ITENS NÃO INCLUÍDOS NO PREÇO

- Caberá exclusivamente à CLIENTE, e às suas expensas, providenciar que o local de instalação esteja devidamente preparado para receber o SISTEMA, podendo suas condições ser previamente vistoriadas pela FORNECEDORA antes do início dos serviços.

- Equipamentos que não integrem o escopo contratado serão objeto de orçamento específico, a ser enviado à CLIENTE mediante solicitação.

- A licença 4Sights (acesso remoto e comando de voz) é disponibilizada em período gratuito de avaliação de 3 (três) meses. Havendo interesse da CLIENTE em contratá-la, a FORNECEDORA apoiará a contratação diretamente na plataforma Control4, ficando esclarecido que a BRA AMBIENTES não possui vínculo societário com a licença 4Sights, cuja aquisição é feita diretamente junto à Control4.

VIII. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

a) Este contrato observa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018 ("LGPD").

b) A CLIENTE, para efeitos da LGPD, é a Titular dos dados, pessoa natural a quem se referem os dados pessoais tratados.

c) Os dados pessoais da CLIENTE, para efeitos da LGPD, correspondem a informações relacionadas a pessoa natural identificada neste instrumento.

d) A FORNECEDORA, nos termos da LGPD, realizará o tratamento dos dados pessoais da CLIENTE, incluindo coleta, armazenamento e transmissão, conforme descrito no art. 5º, inciso X, da Lei.

e) O tratamento dos dados pessoais tem finalidade legítima, restrita ao cumprimento das obrigações contratuais e ao exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, observados os princípios de adequação e transparência.

f) Os dados pessoais da CLIENTE ficam armazenados em centro de dados localizado em território nacional, no endereço da FORNECEDORA.

g) A FORNECEDORA garante à CLIENTE o cumprimento dos direitos do titular previstos no Capítulo III da LGPD, desde que não conflitem com obrigação legal a que esteja sujeita.

h) A FORNECEDORA adotará controles e medidas de segurança da informação e governança compatíveis com as boas práticas de mercado no tratamento dos dados pessoais da titular.

i) A CLIENTE autoriza a FORNECEDORA a coletar os dados pessoais necessários, por meio físico e/ou digital, ao cumprimento das obrigações contratuais e ao exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.

IX. DAS CLÁUSULAS GERAIS

a) O presente contrato não poderá ser modificado ou aditado unilateralmente por qualquer das partes, em nenhuma circunstância.

b) Sempre que possível, cada disposição deste contrato será interpretada de modo a ser eficaz e válida nos termos da legislação aplicável; caso uma ou mais obrigações aqui previstas venham a ser declaradas ineficazes, ilegais ou inexequíveis, tal fato não afetará a integridade, a eficácia ou a validade das demais disposições pactuadas.

c) O presente contrato é ajustado de modo irretratável e irrevogável, ressalvadas as hipóteses aqui expressamente previstas, obrigando as partes e seus sucessores ao seu estrito e integral cumprimento. Eventual tolerância entre as partes quanto ao cumprimento deste contrato não constituirá novação, e a falta de exercício de qualquer direito aqui conferido não implicará renúncia, tácita ou expressa, ao direito não exercido.

d) Este contrato, juntamente com os documentos e anexos nele expressamente referidos ou rubricados pelas partes, representa a integralidade do ajuste entre elas relativamente ao objeto contratado, substituindo toda e qualquer negociação, proposta, correspondência ou comunicação anterior, escrita ou verbal, relacionada ao mesmo objeto.

X. DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Paulínia, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

As partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

XI. DAS VISITAS TÉCNICAS

Durante o prazo de garantia de {garantia_meses} meses, as visitas técnicas relacionadas a falhas de equipamentos, ajustes de programação e suporte à execução das funcionalidades do SISTEMA não terão custo adicional para a CLIENTE.

XII. DO ESCOPO CONTRATADO

Descrever neste campo, de forma detalhada, todos os itens, quantidades e especificações técnicas negociados com a CLIENTE (automação, circuitos, sonorização, cabeamento, rede, antenas e demais equipamentos), conforme proposta anexa.

{escopo}

Condições específicas de fornecimento de cabeamento e materiais acordadas com a CLIENTE: {condicoes_especificas}

{cidade}, {data}.

/ass_cliente/

{cliente_nome}

CPF/CNPJ: {cliente_documento}

/ass_rep/

{rep_nome}

Grupo BRTelecom | BRA Ambientes

CNPJ: 07.787.973/0001-61 — Fornecedora

/ass_bra/

{bra_nome}

CPF: {bra_cpf}